## Slide 1
Avatar S 발표자료 (230202)
3D 온라인 아바타 맞춤 피팅 쇼핑몰
[ ]

## Slide 2
개요도 및 시스템 구성도
:

## Slide 3
개요도

## Slide 4
유스케이스 다이어그램
Notes: 논쟁점:
1. 생성 부분을 앞에 두고 그 다음 수정/삭제를 넣어야하는가?

## Slide 5
데이터 플로우 다이어그램
Notes: 논쟁점:
1. 생성 부분을 앞에 두고 그 다음 수정/삭제를 넣어야하는가?

## Slide 6
일정표
:

## Slide 8
현재까지 진행 상황
:

## Slide 9
1주차 (1/12) | 설계 회의 | 9주차 | 
2주차 (1/26) | 설계 회의 및 프로젝트 계획서 작성 | 10주차 | 
3주차 (2/2) | 백&프론트 프레임 선정, AI 학습 위한 데이터 전처리, 렌더링 툴을 통한 실습 학습, 모델링 툴 및 샘플 학습 | 11주차 | 
4주차 |  | 12주차 | 
5주차 |  | 13주차 | 
6주차 |  | 14주차 | 
7주차 |  | 15주차 | 
8주차 |  | 16주차 | 
Notes: 주차 기준 : 회의 횟수 기준

## Slide 10
17주차 |  | 25주차 | 
18주차 |  | 26주차 | 
19주차 |  | 27주차 | 
20주차 |  | 28주차 | 
21주차 |  | 29주차 | 
22주차 |  | 30주차 | 
23주차 |  | 31주차 | 
24주차 |  | 32주차 | 

## Slide 11
지난주에 한 내용
: 프레임워크 선정, 모델링 툴 학습, 기초 렌더링 파트 구현,
크롤링을 통한 데이터 수집

## Slide 12
지난주
기초 화면 렌더링 파트 구현
마우스를 통한 시점 변경 추가

## Slide 13
지난주
크롤링을 통한 데이터 수집

## Slide 14
이번주에 한 내용
: 인공지능 인식을 위한 배경 제거 작업, 샘플을 통한
데이터 모델링 학습, 기초 페이지 및 최초 페이지
플로우 선정 작업

## Slide 15
이번주
인공지능 인식에 적합하게 배경을 지우는 작업 진행

## Slide 16
이번주
마야 학습을 통한
여성, 남성, 티셔츠 샘플
남성 샘플에 분할해서 모델링할 부분 작성

## Slide 17
이번주
메인 페이지에서 필요한 기능들에 대한
섹션 정의 및 하드 코딩을 통한 기초
플로우 작성

## Slide 18
다음주에 할 내용

## Slide 19
다음주 작업 예정 내용
다음주
1
인공지능 작업 ( 학습 및 단순화)
: 크롤링 내용 배경 제거 결과가 Black으로 나오는 것 알파값 조절로 배경 아예 제거하는 방식, 코랩이나 텐서플을 이용한 GAN 학습 및 시도를 통해 데이터 A셋(원본)을 통해 데이터 B셋(결과 데이터)를 처리할 방법을 색인
2
모델링 추가 학습 및 작업 시작
3
회원가입, 로그인 기능 구현 및 상품 데이터 처리 기능 구현