|  |
| --- |
| (3조) 주간활동보고서 |

2023. 4. 5. 수요일

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 조장 | 이름 | 역할 |
| 조원 | 황세동 | 백&프론트엔드 |
| 임재정 | 3D 모델링 |
| 이재현 | AI, 렌더링 |

|  |
| --- |
| 지난 주 한일 |
| 1. 몸통 모델링  2. 프론트&백엔드 통신 미디어타입 관련 디버깅  3. training Dataset 제작 및 분류  4. rembg 모델 u2net\_cloth\_segfh (옷 검출의 효과적인 모델) 변경 |

|  |
| --- |
| 이번 주 할일 |
| 1. frontend 메인 화면 정리  2. 몸통 모델링  3. training Dataset 제작 및 분류 |

|  |
| --- |
| 계획 대비 진척 |
| 아바타 작업을 위한 작업 진척 중입니다 |

|  |
| --- |
| 특기사항 |
| - |