|  |
| --- |
| (3조) 주간활동보고서 |

2023. 4. 12. 수요일

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 조장 | 이름 | 역할 |
| 조원 | 황세동 | 백&프론트엔드 |
| 임재정 | 3D 모델링 |
| 이재현 | AI, 렌더링 |

|  |
| --- |
| 지난 주 한일 |
| 1. frontend 메인 화면 정리  2. 몸통 모델링  3. training Dataset 제작 및 분류 |

|  |
| --- |
| 이번 주 할일 |
| 1. 모델링 제작  2. 렌더링 연동, Training셋 제작  3. 전체 페이지 이동 설계 및 DB 디버깅 |

|  |
| --- |
| 계획 대비 진척 |
| 메인 필수 컴포넌트 구성 마무리 단계, 모델링 학습 거의 마무리 단계 후 샘플 제작 단계 |

|  |
| --- |
| 특기사항 |
| - |