|  |
| --- |
| (3조) 주간활동보고서 |

2023. 3. 15. 수요일

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 조장 | 이름 | 역할 |
| 조원 | 황세동 | 백&프론트엔드 |
| 임재정 | 3D 모델링 |
| 이재현 | AI, 렌더링 |

|  |
| --- |
| 지난 주 한일 |
| 1. 픽스 투 픽스로 방식 변경 (사이클겐 보류) 🡪 학습  2. 픽스 투 픽스 코드 작성  3. 머리 모델링 작업 몸통 베이스 작업  4. MongoDB와 spring, angular 연동 |

|  |
| --- |
| 이번 주 할일 |
| 1. 몸통 모델링 작업  2. 학습 및 코드 작성 (pix2pix)  3. GNB front 뼈대 제작  4. 상품 데이터베이스 스키마 구성 및 시도 |

|  |
| --- |
| 계획 대비 진척 |
| 모델링 작업 초기 틀 세팅 및 페이지 기반 제작 중, 인공지능 관련 예제 학습과 필요 기능 프로토 타입 제작 중 |

|  |
| --- |
| 특기사항 |
| - |