|  |
| --- |
| (3조) 주간활동보고서 |

2023. 3. 8. 수요일

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 조장 | 이름 | 역할 |
| 조원 | 황세동 | 백&프론트엔드 |
| 임재정 | 3D 모델링 |
| 이재현 | AI, 렌더링 |

|  |
| --- |
| 지난 주 한일 |
| 1. 머리 모델링  2. 옷 세부 모델링 프로그램 설치 및 예제 학습  3. 마이페이지 샘플 작성  4. User API 디버깅  5. 간이 정보구조도 작성  6. 코랩을 통한 Cycle Gan 학습 |

|  |
| --- |
| 이번 주 할일 |
| 1. 코랩을 통한 Cycle Gan 학습  2. 머리 모델링 작업  3. MongoDB 연동 작업 및 회원 단건 정보 처리 디버깅  4. 간이 정보구조도에 따른 GNB 구성 |

|  |
| --- |
| 계획 대비 진척 |
| 초기 우선순위 리스트 먼저 구현 중에 있습니다. 관련된 학습이 많은만큼 아직 개발 부분에서의 작업 완성도는 높지 않습니다. |

|  |
| --- |
| 특기사항 |
| 처음 접해보는 기술 스택을 많이 요하는 작업들이 많습니다. 이에 따라서 학습을 해야 되는 경우가 많고 오차 범위도 많아서 계속적으로 롤백하면서 작업하다보니 생기는 문제들이 있습니다. 그런 부분들을 줄여가며 작업할 생각입니다. |